Interpool

Documento de Riesgos

Versión 10.1

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 14/10/10 | 10.0 | Creación de documento | Juan Ghiringhelli |
| 16/10/10 | 10.1 | Revisión de SQA | Javier Madeiro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Lista de Riesgos Identificados 3](#_Toc274428678)

[1.1. Plazos de entrega 3](#_Toc274428679)

[1.2. Esfuerzo subestimado 3](#_Toc274428680)

[1.3. Cambios en Requerimientos 3](#_Toc274428681)

[1.4. Ausencia de Integrante/s 3](#_Toc274428682)

[1.5. Problemas de comunicación con el cliente 4](#_Toc274428683)

[1.6. Restricciones del dinamismo tecnológico 4](#_Toc274428684)

[1.7. Problemas legales 4](#_Toc274428685)

[1.8. Problemas adaptación a los roles 4](#_Toc274428686)

[2. Estrategia de Mitigación 5](#_Toc274428687)

[2.1. Riesgo Plazos de entrega 5](#_Toc274428688)

[2.2. Riesgo Esfuerzo subestimado 5](#_Toc274428689)

[2.3. Riesgo Cambios requerimientos 5](#_Toc274428690)

[2.4. Riesgo Ausencia de integrantes 5](#_Toc274428691)

[2.5. Problemas de comunicación 5](#_Toc274428692)

[2.6. Restricciones del dinamismo tecnológico 5](#_Toc274428693)

[2.7. Riesgos legales 5](#_Toc274428694)

[2.8. Problemas adaptación a los roles 5](#_Toc274428695)

[3. Monitoreo 6](#_Toc274428696)

[3.1. Riesgo Plazos de entrega 6](#_Toc274428697)

[3.2. Riesgo Esfuerzo subestimado 6](#_Toc274428698)

[3.3. Riesgo Cambios requerimientos 6](#_Toc274428699)

[3.4. Riesgo Ausencia de integrantes 6](#_Toc274428700)

[3.5. Problemas de comunicación 6](#_Toc274428701)

[3.6. Restricciones del dinamismo tecnológico 6](#_Toc274428702)

[3.7. Riesgos legales 6](#_Toc274428703)

[3.8. Problemas adaptación a los roles. 6](#_Toc274428704)

[4. Plan de Contingencia 7](#_Toc274428705)

[4.1. Riesgo Plazos de entrega 7](#_Toc274428706)

[4.2. Riesgo Esfuerzo subestimado 7](#_Toc274428707)

[4.3. Riesgo Cambios requerimientos 7](#_Toc274428708)

[4.4. Riesgo Ausencia de integrantes 7](#_Toc274428709)

[4.5. Problemas de comunicación 7](#_Toc274428710)

[4.6. Restricciones del dinamismo tecnológico 7](#_Toc274428711)

[4.7. Riesgos legales 7](#_Toc274428712)

[4.8. Problemas de adaptación a los roles 7](#_Toc274428713)

[5. Jerarquización de riesgos, seguimiento. 8](#_Toc274428714)

[5.1. Problemas de comunicación con el cliente. 8](#_Toc274428715)

[5.2. Restricciones del dinamismo tecnológico. 8](#_Toc274428716)

[5.3. Problemas de adaptación a los roles 8](#_Toc274428717)

[5.4. Esfuerzo subestimado 8](#_Toc274428718)

[6. Otros riesgos ocurridos: 8](#_Toc274428719)

1. Lista de Riesgos Identificados

Se enumeran y describen los Riesgos del proyecto, en general en forma descendente de acuerdo a su gravedad, así como la mitigación, monitoreo, y contingencia de los mismos.

* 1. Plazos de entrega

Descripción

Riego de no llegar a los plazos de entrega, tanto de documentación como de prototipos.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO.

Impacto

ALTO.

* 1. Esfuerzo subestimado

Descripción

Riesgo de subestimar el esfuerzo necesario para construir el producto, debiendo hacer un sobre esfuerzo personal para conseguirlo o renegociar los requerimientos.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO.

Impacto

ALTO.

* 1. Cambios en Requerimientos

Descripción

Riego de que el cliente cambia de opinión, se da cuenta que los requerimientos no son los que él deseaba o quiere agregar funcionalidades.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO.

Impacto

MEDIO.

* 1. Ausencia de Integrante/s

Descripción

Riego de no contar con recursos por la ocurrencia de algún evento que haga que uno o varios integrantes estén indispuestos para realizar su tarea en el equipo, como enfermedades, circunstancias personales y parciales.

Probabilidad

ALTA.

Impacto

MEDIO.

* 1. Problemas de comunicación con el cliente

Descripción

El cliente actualmente se encuentra en los Estados Unidos. Hay riesgo de que esto genere problemas en la comunicación con él, debido a la distancia y a la diferencia horaria.

Probabilidad de ocurrencia

ALTA.

Impacto

ALTO.

* 1. Restricciones del dinamismo tecnológico

Descripción

Riesgo de que muchas de las tecnologías a usar están aún en desarrollo, esto puede generar un estado cambiante tanto en el producto a construir como en algunos requerimientos, y en un caso extremo, en la arquitectura.

Probabilidad de ocurrencia

ALTA.

Impacto

ALTO.

* 1. Problemas legales

Descripción

Estaremos usando muchos servicios externos al propio producto, como Windows Azure, Facebook, páginas de internet, Bing, sumado al entorno del producto, Windows Phone 7. Existe un riesgo de que los aspectos legales de estos servicios y las normas de implantación del Windows Phone puedan cambiar o volver no factibles algunos requerimientos.

Probabilidad de ocurrencia

ALTA.

Impacto

MEDIO.

* 1. Problemas adaptación a los roles

Descripción

Sobre el cambio de fase de inicio a la elaboración, los analistas empezarán a implementar. Más adelante, en el cambio de la fase de elaboración hacía la de construcción, varios miembros del equipo pasaran a ser asistentes de verificación. Hay un riesgo de que algunos miembros no se adapten bien al nuevo rol, o no consigan dedicar el tiempo adecuado al “nuevo” rol, entendiendo como nuevo el que se activa en la fase.

Probabilidad de ocurrencia

ALTA.

Impacto

ALTO.

1. Estrategia de Mitigación

Se describen las decisiones tomadas y las acciones previstas por el equipo para reducir la probabilidad de ocurrencia de cada Riesgo en el proyecto.

* 1. Riesgo Plazos de entrega
* Realizando una jerarquización de los documentos, vamos a realizar primero los documentos más importantes.
* Vamos a ir ajustando las fechas de entrega al responsable de SQA según avance el proyecto.
  1. Riesgo Esfuerzo subestimado
* Vamos a estimar esfuerzo según históricos.
* Al terminar el prototipo, vamos a realizar un estimado de esfuerzo de construcción en horas en una reunión con los especialistas técnicos.
  1. Riesgo Cambios requerimientos
* Reuniones semanales con el cliente para validar requerimientos, entrega de documentación para validar los mismos.
* Al mostrar el prototipo terminado, se puede ver de una forma más concreta si lo que estamos construyendo es lo que el cliente requería.
  1. Riesgo Ausencia de integrantes
* No hacer que un aspecto técnico dependa exclusivamente de una sola persona.
* No planificar según el tope de nuestras capacidades, dejar un espacio para los imprevistos, que van desde enfermedades a complejidad de las tareas.
  1. Problemas de comunicación
* Mandar mails detallados al cliente, re organizar reuniones.
* Conseguimos el MSN del cliente, y vamos a comunicarnos con él por ese medio durante la semana.
  1. Restricciones del dinamismo tecnológico
* Anotarnos a servicios de noticias on-line de las tecnologías para estar enterados de los cambios lo antes posible.
  1. Riesgos legales
* Estudiar bien los términos de Facebook, Azure, Bing y Windows Phone 7.
* Feedback con el cliente respecto a estos asuntos.
  1. Problemas adaptación a los roles
* Recordar que roles se activan y dar recomendaciones de cómo realizarlo en las reuniones sobre los inicios de fase.

1. Monitoreo

Se describe como se realizará el monitoreo y la detección de la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de los Riesgos identificados, incluyendo por ejemplo eventos específicos que los pudieran disparar.

* 1. Riesgo Plazos de entrega
* Al inicio de cada semana se pone que debe entregar cada uno en un documento en Google Docs, con día y hora máxima.
* En cada reunión de equipo se monitorea como van los entregables.
* El encargado de SQA monitorea caso a caso.
  1. Riesgo Esfuerzo subestimado
* Se ajusta el trabajo semana a semana y se estiman tareas individuales. En la otra semana se ajusta la medición.
* Medidas por casos de uso completados.
* Mediciones del tamaño del código con herramientas automáticas.
  1. Riesgo Cambios requerimientos
* Reuniones semanales con el cliente.
* Muestras periódicas de los prototipos construidos ya agendadas con él cliente.
  1. Riesgo Ausencia de integrantes
* Formar conciencia durante las reuniones en los integrantes de que se avise cuando uno tiene problemas para cumplir.
* Seguimiento de realización de tareas.
  1. Problemas de comunicación
* No haremos nada más que lo que ya está planeado para monitorear esto.
  1. Restricciones del dinamismo tecnológico
* Mediante la suscripción a servicios de noticias referidas a las tecnologías.
  1. Riesgos legales
* Monitorear mediante una suscripción por mail a cambios en las políticas de seguridad de Facebook, Azure, y Bing.
* Para WP7, con la suscripción al servicio de noticias.
  1. Problemas adaptación a los roles.
* El administrador verá en el plan de seguimiento la productividad de cada uno, y consultará con los encargados para detectar problemas.

1. Plan de Contingencia

Se describen las acciones que tomará el equipo en el caso que alguno de los Riesgos identificados se presente, como por ejemplo dar una solución alternativa, establecer reducción en la funcionalidad del Sistema, etc.

* 1. Riesgo Plazos de entrega
* Jerarquizar documentación y funcionalidades, entregar los más importantes.
  1. Riesgo Esfuerzo subestimado
* Negociar alcance con el cliente.
* Implementar las funcionalidades cruciales, de alto valor para el cliente.
  1. Riesgo Cambios requerimientos
* Negociar los cambios de alto impacto.
* En caso necesario, intentar realizar el cambio sin que impacte en la arquitectura.
  1. Riesgo Ausencia de integrantes
* Reordenar el trabajo y re estimar el trabajo planificado.
* En caso necesario, redefinir el alcance y los hitos.
  1. Problemas de comunicación
* En el caso que no esté disponible, analizar que trabajo se puede ir haciendo hasta que aparezca y hacer lo más posible.
* Si hay trabajo crítico urgente, arriesgarse y adelantar trabajos. Si hay dos posibilidades muy diferentes que entrarían en conflicto según lo que diga el cliente, ir investigando las dos, para ver si las dos son factibles. Llevar esa investigación a la siguiente reunión.
  1. Restricciones del dinamismo tecnológico
* Si ocurre este riesgo, no hay otra posibilidad que adaptarse al cambio planteado. Esto no implica necesariamente un impacto sobre el producto, pero si requiere un estudio detallado.
  1. Riesgos legales
* Si hay un cambio legal, hay que adaptar el producto al cambio.
  1. Problemas de adaptación a los roles
* Tener reuniones con los implicados para aclararles mejor el trabajo.
* Asignar tareas no conflictivas al miembro en caso necesario.

1. Jerarquización de riesgos, seguimiento

Los más importantes son, según prioridad:

* 1. Problemas de comunicación con el cliente

Ha mejorado. Como nos acercamos al final del proyecto, fue necesario establecer varias fechas para revisión del producto en muestras. Ha respondido a nuestros correos más rápido y frecuentemente. Seguimos monitoreándolo.

* 1. Restricciones del dinamismo tecnológico

Las herramientas de WP7 sacaron su liberación final. El cambio de toolkit no tuvo impacto en nuestro código. Las demás tecnologías no han cambiado, siendo estas Azure, Facebook y Bing.

* 1. Problemas de adaptación a los roles

Los implementadores están definitivamente consustanciados con su rol. Los verificadores han tenido dificultades en levantar el nuevo entorno, y algunos no han empezado a verificar por tener momentáneamente mucho trabajo en sus roles principales. Aprendimos a repartir mejor los casos de uso para verificar, según las tareas que tenga cada persona.

* 1. Esfuerzo subestimado

Seguimos con el seguimiento según valor ganado por casos de uso. Según este estimado, venimos en fecha para la construcción.

1. Otros riesgos ocurridos

Seguimos sin las cuentas de Azure. El plan de contingencia funcionó, pero tuvo un costo en horas. El cliente planteó en pasar los requerimientos de estar hospedados en Azure a correr con servicios locales. Recibimos un correo de Pablo García donde nos asegura que las cuentas estarán disponibles el 21 de octubre. Según un estudio de impacto que vamos a realizar es probable que tengamos que renegociar requerimientos con el cliente.

Observación (Responsable de SQA): Si bien cuando se realizo este documento no contábamos con las cuentas de Azure, en el día de ayer (15 de octubre) nos fue otorgada una cuenta.