Interpool

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V

Versión 9.0

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 09/10/2010 | 9.0 | Creación del Documento | Alejandro García |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación 3](#_Toc274347672)

[2. Desviaciones Encontradas 3](#_Toc274347673)

[2.1. Ejecutar la verificación 3](#_Toc274347674)

[3. Mediciones 3](#_Toc274347675)

[4. Evaluación y Ajustes 3](#_Toc274347676)

1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación

* Elaborar casos de prueba
* Ajuste y Control de Verificación
* Ejecutar la verificación
* Evaluar la verificación

1. Desviaciones Encontradas

Ejecutar la verificación.

* 1. Ejecutar la verificación

No se han podido realizar las pruebas unitarias planificadas para esta iteración, ya que los implementadores dedicaron todo su tiempo a implementar.

1. Mediciones

Todos los componentes liberados fueron probados, se realizaron todas las pruebas planificadas

1. Evaluación y Ajustes

Para la próxima iteración será necesario realizar las pruebas aún no realizadas a medida que se vayan liberando los componentes.