Interpool

Acta de la Reunión con el Director del Proyecto

Versión 5.0

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 08/09/2010 | 5.0 | Comienzo del documento | Juan Ghiringhelli |
| 09/09/2010 | 5.0 | Revisión de SQA | Javier Madeiro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Participantes: 3](#_Toc271809986)

[2. Temas Tratados : 3](#_Toc271809987)

[2.1. Fin de la Fase I: 3](#_Toc271809988)

[2.2. Requerimientos extra: 3](#_Toc271809989)

[2.3. Estimaciones: 3](#_Toc271809990)

[2.4. Riesgos técnicos: 3](#_Toc271809991)

[2.5. Verificación de documentos: 3](#_Toc271809992)

[2.6. Registro de horas: 4](#_Toc271809993)

[2.7. Planificación: 4](#_Toc271809994)

[2.8. Próxima reunión con el Director del Proyecto: 4](#_Toc271809995)

1. Participantes

* Javier Barreiro, Director del Proyecto
* Javier Madeiro, Responsable de SQA
* Marcos Sander, Arquitecto.
* Ignacio Infante, Coordinador de Desarrollo
* Alejandro García, Responsable de Verificación
* Diego Ricca, Encargado Analistas
* Martín Taruselli, Analista
* Federico Trinidad, Encargado esp. Técnicos.
* Federico Andrare, esp. Técnico.
* Leticia Vilariño, Diseñadora UI.
* José Cordero, Diseñador UI.
* Vicente Acosta, Encargado SCM.
* Juan Ghiringhelli, Administrador

1. Temas Tratados
   1. Fin de la Fase I

Se concluyó que los relevamientos relevados son correctos, según la validación del cliente y la muestra del prototipo al cliente y al director del proyecto. Mismo caso con la arquitectura, cuya factibilidad fue probada con el prototipo. Se concordó con el director de proyecto de mantener las expectativas del cliente en lo mínimo que él mismo pidió, y a medida que se avance, añadir nuevas características.

* 1. Requerimientos extra

A evaluar en el futuro. Iremos haciendo mini pruebas para evaluar la dificultad y esfuerzo estimado para los requerimientos opcionales y las mejoras al producto, sobre todo las referidas a la interfaz gráfica.

* 1. Estimaciones

En la última reunión quincenal hicimos una primera estimación de esfuerzo de construcción, que resultó útil pero insuficiente. Iremos detallando durante esta semana.

* 1. Riesgos técnicos

Fueron evaluados satisfactoriamente con el prototipo, que aparte de mostrar la dinámica del juego, evaluó los riesgos de comunicación de Azure con Windows Phone, de las búsquedas de noticias con Bing, de uso de los datos del Facebook hacía Azure ingresando desde el WP7, y la velocidad del juego, esto último aún con mucho trabajo de pruebas.

* 1. Verificación de documentos

Se hicieron verificaciones de todos los documentos entregables. A partir de esta iteración se harán verificaciones formales y más profundas con el Responsable de SQA de documentos cruciales.

* 1. Registro de horas

Se acordó que todos los integrantes del equipo registren el esfuerzo semanal de sábado a sábado, a la medianoche. Se puso una planilla en Google Docs que ha resultado muy útil.

* 1. Planificación

Se nos recomendó disgregar más las tareas, poner horas estimadas e intentar cumplir con esos plazos. Registrar problemas e imprevistos.

* 1. Próxima reunión con el Director del Proyecto

Se realizará el mismo día a la misma hora. Concurrirán las personas establecidas para todas las reuniones. El director solicitó la presencia del encargado de SCM.