Interpool

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 6.0

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 15/09/10 | 6.0 | Creación del Documento | Juan Ghiringhelli |
| 16/09/10 | 6.0 | Revisión de SQA | Javier Madeiro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Orden del día 3](#_Toc272440916)

[1.1. Estimación de esfuerzo 3](#_Toc272440917)

[1.2. Metodología de verificación 3](#_Toc272440918)

[1.3. Metodología de línea base 3](#_Toc272440919)

[2. Temas Tratados : 3](#_Toc272440920)

[2.1. Estimación de esfuerzo 3](#_Toc272440921)

[2.2. Metodología de verificación 3](#_Toc272440922)

[2.3. Metodología de línea base 3](#_Toc272440923)

[3. Temas NO tratados: 3](#_Toc272440924)

1. Orden del día
   1. Estimación de esfuerzo
   2. Metodología de verificación
   3. Metodología de línea base
2. Temas Tratados
   1. Estimación de esfuerzo

Se realizó un listado extensivo de casos de uso y flujos desde el punto de vista del desarrollador. Se priorizaron, se estimó porcentaje completado y esfuerzo necesario. A partir de esto planificaremos el plan de desarrollo y completaremos las estimaciones.

* 1. Metodología de verificación

Se concertó verificar sobre una rama congelada producto de la integración de la iteración anterior. Al fin de la semana, se hace un merge con el tronco de desarrollo principal. Cada verificador trabajará con casos de uso, asociado a un grupo de implementadores. Los errores se reportaran con “google issue tracker”. Esto es sobre la base de que al fin de cada iteración se libera una versión.

* 1. Metodología de línea base

Se concertó que la línea base de documentos es cada entrega semanal. La línea base de código es la rama sin “mergear” verificada y corregida de la iteración anterior.

1. Temas NO tratados:

No hubo temas no tratados.