Interpool

Lecciones Aprendidas

Versión 6.0

Historia de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 19/09/10 | 6.0 | Creación | Juan Ghiringhelli |
| 19/09/10 | 6.0 | Revisión de SQA | Javier Madeiro |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Introducción 3](#_Toc272622859)

[2. Por Disciplinas 3](#_Toc272622860)

[2.1. Requerimientos 3](#_Toc272622861)

[2.2. Diseño 3](#_Toc272622862)

[2.3. Implementación 3](#_Toc272622863)

[2.4. Verificación 3](#_Toc272622864)

[2.5. Implantación 3](#_Toc272622865)

[2.6. Gestión de Proyecto 3](#_Toc272622866)

[2.7. Gestión de Configuración y Control de Cambios 3](#_Toc272622867)

[2.8. Gestión de Calidad 3](#_Toc272622868)

[2.9. Comunicación 3](#_Toc272622869)

[2.10. Formación y Entrenamiento 3](#_Toc272622870)

[3. Otras lecciones 3](#_Toc272622871)

[3.1. Observaciones del Director 3](#_Toc272622872)

1. Introducción

Lección Aprendida: Experiencia positiva o negativa obtenida durante la realización de alguna actividad.  Se trata del registro de mejores prácticas, problemas recurrentes o experiencias exitosas, durante la implantación del proceso.

1. Por Disciplinas
   1. Diseño

* Usar siempre el diseño más simple posible.
  1. Implementación
* Empezar a integrar si o si tres días antes en reuniones grupales.
  1. Verificación
* La corrección de errores debe hacerse sobre el tronco principal para ahorrar trabajo, si el error impide la verificación se libera de forma excepcional una versión nueva antes del fin de la iteración.
  1. Gestión de Proyecto
* Tener reuniones semanales con los encargados para planificar las tareas de la iteración si es semana par y hacer seguimiento del mismo si es impar.
* No dejar pasar más de tres días sin pedir un mini reporte de los avances.
  1. Gestión de Configuración y Control de Cambios
* Una línea base es un una rama congelada de desarrollo verificada. No debe modificarse nunca luego.
  1. Gestión de Calidad
* Exigir los documentos para el día que se planificó.
  1. Comunicación
* Siempre dirigirse al administrador, que comunicará a las partes involucradas, y hará de intermediario entre el grupo y el entorno.

1. Otras lecciones
   1. Observaciones del Director

* Micro planificar más semana a semana, con horas estimadas.
* Tener bien claros los objetivos de las fases y buscarlos.