[Interpool]
Informe de Situación del Proyecto
Versión [1.0]

Historia de revisiones
Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/08/10	1.0	Versión inicial	Juan Ghiringhelli

Contenido

### Mediciones realizadas
  1. Mediciones de horas

    1. Esfuerzo por Línea de trabajo

Línea de trabajo	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Total Línea Análisis/Req.	-	50
Total Línea Diseño	-	2
Total Línea Implementación	-	0
Total Línea Gestión de Calidad	-	0
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	-	1,5
Total Línea Gestión de Proyecto	-	27
Total Línea Verificación	-	4
Total Línea Comunicación	-	4
Total Línea Transición al entorno del usuario	-	0

    1. Esfuerzo por Rol

Rol	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Analistas	-	50
Documentador de Usuario	-	0
Arquitecto	-	15
Coordinador de Desarrollo	-	0
Implementador	-	0
Especialistas Técnicos	-	45
Responsable de SQA	-	16
Responsable de SCM	-	12,5
Responsable de Verificación	-	17
Asistente de Verificación	-	0
Administrador	-	14
Responsable de la Comunicación	-	2,5

    1. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado
Alejandro Garcia	15	17
Diego Ricca	15	15
Federico Andrade	15	15
Federico Trinidad	15	15
Ignacio Infante	15	15
Javier Madeiro	15	16
José Cordero	15	17
Juan Ghiringhelli	15	16,5
Leticia Vilariño	15	16
Marcos Sander	15	15
Martín Taruselli	15	16,5
Vicente Acosta	15	12,5

### Informe de Situación
  1. Estado del proyecto
El proyecto recién empieza. Esta semana establecimos los roles, los medios de comunicación, establecimos tareas de investigación para cada persona ( tecnologías a usar para los esp. técnicos, herramientas de estandarización para el responsable de SQA como FxCop, herramientas de testing como unit for wp7 para el encargado de verificación, arquitectura candidata, repositorio, etc ) y una cierta infraestructura para organizarnos en tareas y calendarios. Luego de la reunión con el cliente redefinimos jerarquías de tareas.
  1. Desviaciones ocurridas
Ciertas investigaciones de tecnologías cambiaron de prioridad luego de la reunión con el cliente.
  1. Incidencias encontradas
Nada para reportar.
  1. Estado de Riesgos
Recién definimos los riesgos, y seguimos armando el plan de los mismos. Por ahora nada que pueda llamarse riesgo ha ocurrido.
### Evaluación
Es mu pronto para hacer alguna evaluación contundente. El equipo parece unido y focalizado, las personas con liderazgo y capacidad de tomar responsabilidades naturalmente han tomado los puestos de responsabilidad, y gracias al esfuerzo conjunto de todos surgieron muchas preguntas en la primera reunión y creemos tener una idea bastante clara de lo que el cliente requiere. Ya estamos trabajando en el modelo, los casos de uso, tenemos una arquitectura candidata, y muchas cosas básicas están en camino.